## Slide 1: Sistema gestor de corrección de Tps
Integrantes
Rodriguez Javier
Saavedra Griott Diego
Vallejos Laura Yone Juan Ignacio

## Slide 2: Índice
Definición del proyecto (alcances, objetivos, usos, etc.)
Requisitos (clasificados por tipo)
Descripción del plan definido para el desarrollo del proyecto (MCVs a utilizar, herramientas, Diseño, etc.)
Reporte de Avances (presentación de maquetas, prototipos, etc.)
Descripción de la experiencia del proceso (dificultades identificadas, etc.).
Futuros pasos (estado actual del proyecto y futuras tareas a realizar)

## Slide 3: Definición del proyecto
Objetivo y Alcance:
El sistema será utilizado tanto por alumnos como por profesores.
Los profesores tendrán la posibilidad de crear trabajos prácticos, asignar consignas e indicar cuales respuestas son las verdades y cuales son falsas.
Los alumnos podrán evaluar sus conocimientos contestando estos trabajos prácticos validando sus respuestas con las indicadas como verdaderas por los profesores.

## Slide 4: Requisitos
Requisitos del Software:
Registración de docentes y administradores en el sistema.
Autentificación de docentes y administradores en el sistema.
Incorporación de acceso como invitado (alumno).
Creación de trabajos prácticos.
Creación de consignas y respuestas verdaderas y falsas de los trabajos prácticos.
Acceso a lista de trabajos prácticos anteriores realizados por los docente.
Acceso para invitados a los trabajos prácticos a resolver.

## Slide 5: Requisitos
Requisitos de usuario:
El usuario podrá realizar peticiones de acceso al sistema
El usuario(docente) podrá crear trabajos prácticos a resolver
El usuario(docente) podrá suministrarle a esos trabajos prácticos consignas y respuestas pertinentes
El usuario(docente) podrá indicar si esas respuestas son verdaderas o falsas
El usuario(docente) podrá indicar a que carrera y materia pertenece el trabajo practico
El usuario(administrador) podrá registrar peticiones de acceso al sistema
El usuario(administrador) podrá modificar y eliminar los usuarios de tipo docentes del sistema
El alumno podrá buscar el trabajo práctico indicado por el docente.
El alumno podrá responder el trabajo práctico.
El alumno deberá visualizar cuales respuestas fueron las correctas y cuales incorrectas.

## Slide 6: Requisitos
Requisitos Funcionales:
Proceso de control de las respuestas suministradas tanto por el docente como por el alumno
Requisitos no Funcionales:
El docente no participará en el proceso de corrección de los trabajos prácticos
El sistema deberá restringir el acceso a la respuestas por medio de validaciones de usuario

## Slide 7: Descripción del plan definido para el desarrollo del proyecto
Modelo de ciclo de vida elegido: Prototipado evolutivo.

## Slide 8: Descripción del plan definido para el desarrollo del proyecto
Elegimos el Ciclo de Vida Prototipado debido a que en un comienzo no conocíamos con exactitud como desarrollar nuestro sistema.
Los prototipos junto con las maquetas nos permitieron crear un producto parcial y provisional.
Su evaluación y desarrollo nos permitieron la definición de especificaciones más complejas y seguras para el producto definitivo.

## Slide 9: Descripción del plan definido para el desarrollo del proyecto
Herramientas: Para la creación de nuestro sistema fueron utilizadas las siguientes herramientas:
Python 2.7
MySQL v5.5
Kivy para el diseño de interfaz

## Slide 10: Descripción del plan definido para el desarrollo del proyecto
Programación orientada a objetos:
Análisis de Casos de uso.
Diagrama de Casos de uso.
Diagrama de Secuencias.
Escenario de Caso de uso.
Diagrama de Clases.

## Slide 11: Reporte de avances
Maquetas
Primera Maqueta | Segunda Maqueta

## Slide 12: Descripción de la experiencia del proceso
Para nosotros fue una experiencia enriquecedora la cual nos permitió crecer y aprender a manejarnos en una experiencia más cercana a la realidad.
Nos encontramos con un desafío diferente al que estábamos acostumbrados lejos de consignas claras y estructuradas, teniendo que analizar y consensuar entre todos cuales sería las opciones más optimas y realistas para el desarrollo.
En cuanto al cliente.................
Dificultades
  Organización de nuestros tiempos. A medida que nos fuimos adaptando como equipo esta dificultad fue resuelta.
  Utilización de software y herramientas como Kivy con las cual no teníamos experiencia previa por lo que tuvimos que aprender y adaptarnos a ella rápidamente.
  Otras de las dificultades fue la adaptación y el entendimiento de las ideas de cliente a un proyecto real.

## Slide 13: Estado actual del proyecto
Funcionalidades implementadas en la interfaz del prototipo:
El Login y comprobación de usuario tanto del rol administrador como del rol docente
Las peticiones de acceso por parte de los docentes hacia los administradores
Creación de trabajos prácticos
Asignación de consignas y respuesta a los trabajos prácticos indicando respuestas verdaderas y falsas
La resolución por parte del alumno de estos trabajos prácticos
Fuera de la interfaz tenemos implementadas:
Todas las funcionalidades de búsqueda necesarias para el sistema
Listas de peticiones a registrar para los administradores
Corrección y comprobación de las respuestas seleccionadas por los alumnos

## Slide 14: Estado actual del proyecto
          Futuros pasos
          Mejorar la búsqueda y filtrado de información para poder encontrar con mayor facilidad los trabajos prácticos en el sistema
          Mejora y re estructuración del diseño de la interfaz, fuentes, botones.
Permitir al docente elegir más de una respuesta como correcta
Integración del sistema y del servidor ya implementado por separado.
Generar una devolución amigable para los alumnos que hallan resuelto los trabajos prácticos.

## Slide 15: Sistema gestor de corrección de Tps
Integrantes
Rodriguez Javier
Saavedra Griott Diego
Vallejos Laura Yone Juan Ignacio